🍦

Sistema Inteligente de Atención

y Captura de Intención de Pedido

Product Brief — MVP · Versión 1.0 · 02 de junio de 2026

| Estado Draft | Creado 02-Jun-2026 | Duración estimada 18 horas |
| --- | --- | --- |

# 1. Resumen Ejecutivo

El proyecto propone crear un sistema automatizado de atención al cliente para un negocio de helados, operado principalmente desde Telegram y complementado con un flujo de voicechat. El sistema permitirá responder preguntas frecuentes, consultar disponibilidad de productos y capturar intención de pedido sin procesar ventas ni pagos.

La primera versión se construirá con n8n como capa de automatización, una base de inventario creada desde cero y herramientas de IA para interpretar mensajes simples. Telegram será el canal principal del chatbot, mientras que ElevenLabs se utilizará para validar un flujo equivalente por voz.

El objetivo del MVP es demostrar que un cliente puede preguntar por disponibilidad, recibir una respuesta útil y dejar registrada su intención de pedido con datos mínimos. En fases posteriores, esta base podrá evolucionar hacia un CRM, análisis de pedidos y modelos de recomendación para decidir qué sabores producir nuevamente.

# 2. El Problema

El negocio recibe preguntas repetitivas sobre sabores disponibles, horarios, ubicación y pedidos. Estas consultas consumen tiempo humano y, cuando no se registran estructuradamente, impiden analizar qué sabores generan mayor interés o intención de compra.

Además, si el inventario no existe como fuente estructurada, el negocio depende de memoria, mensajes manuales o revisión informal para responder disponibilidad. Eso aumenta el riesgo de respuestas inconsistentes y dificulta aprender de la demanda real.

El problema central no es solo atender más rápido. Es convertir conversaciones dispersas en información ordenada para operar mejor.

# 3. La Solución

Construir un MVP con dos flujos conectados a una misma base de inventario:

- Chatbot en Telegram para atención básica y captura de intención de pedido.

- Voicechat con ElevenLabs, conectado a n8n, con el mismo propósito funcional.

El chatbot en Telegram recibirá mensajes de clientes, clasificará la intención y consultará la información correspondiente. Si el cliente pregunta por disponibilidad, el sistema consultará el inventario. Si pregunta por horario o ubicación, responderá desde una tabla de FAQs. Si expresa intención de pedido, el sistema solicitará datos mínimos y registrará la intención para seguimiento humano.

El sistema no confirmará ventas ni pagos. Solo registrará la intención del cliente y notificará que el equipo deberá confirmar disponibilidad final, entrega y condiciones del pedido.

# 4. Diferenciación

La propuesta no debe venderse como "un chatbot con IA". Eso es demasiado genérico.

La diferenciación real es que el chatbot y el voicechat consultan una fuente común de inventario y registran intención de pedido desde el primer día. Eso crea una base operativa para aprender qué sabores interesan, qué productos se consultan más y dónde puede haber demanda no atendida.

El valor no está solo en automatizar respuestas. Está en convertir atención al cliente en datos útiles para operación, seguimiento y decisiones futuras de producción.

# 5. A Quién Sirve

## Cliente Final

Persona que quiere saber rápidamente qué sabores hay, si puede pedir cierto producto, dónde está el negocio y en qué horario puede ser atendida.

Éxito: Obtiene respuesta clara y deja una intención de pedido sin fricción.

## Operador / Dueño del Negocio

Persona que necesita reducir preguntas repetitivas y comenzar a registrar datos de demanda.

Éxito: Menos atención manual repetitiva y pedidos potenciales registrados de forma estructurada.

# 6. Criterios de Éxito

| Señal | Medición | Umbral MVP |
| --- | --- | --- |
| Consulta de inventario correcta | El bot responde disponibilidad desde Google Sheets | 90% de pruebas |
| Captura de intención completa | Nombre, contacto, producto, cantidad y canal registrados | 100% controladas |
| Respuesta a FAQs | Horario, ubicación y disponibilidad correctos | 90% de casos |
| Flujo Telegram funcional | Usuario interactúa sin intervención humana | Demo completa |
| Flujo de voz funcional | Voicechat captura una intención simple | Demo controlada |
| No invención de stock | El sistema no confirma productos inexistentes | 0 errores críticos |

# 7. Alcance del MVP

| ✅ Dentro del MVP (18 horas) | 🚫 Fuera del MVP |
| --- | --- |
| - Crear inventario desde cero - Crear tabla de preguntas frecuentes - Crear tabla de intención de pedido - Construir chatbot en Telegram - Consultar disponibilidad desde inventario - Responder horario, ubicación y FAQs - Capturar intención de pedido - Construir flujo de voicechat equivalente - Documentar arquitectura, pruebas y límites | - Venta o pago dentro del bot - Confirmación final automática del pedido - CRM completo - Dashboard administrativo - Analítica avanzada - Modelo categórico de sabores - Integración con múltiples canales - Gestión de clientes recurrentes |

# 8. Stack Tecnológico

| Capa | Herramienta | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Automatización | n8n | Orquestador principal del flujo completo |
| Canal chat | Telegram Bot + Trigger | Canal principal de atención al cliente |
| Respuesta chat | n8n Telegram node | Envío de respuestas al usuario |
| Inventario | Google Sheets | Más rápido para 18 horas de desarrollo |
| Pedidos | Google Sheets | Registro simple y accesible |
| IA | LLM vía n8n | Clasificación de intención y respuesta natural |
| Voz | ElevenLabs Agents | Flujo de voicechat controlado |
| Integración voz | ElevenLabs / webhook | Conectar voz con inventario |

# 9. Distribución de Horas

| Bloque de Trabajo | Horas | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Definir inventario, FAQs y campos de intención | 2.5 h | Estructura base lista |
| Crear Google Sheets y datos demo | 1.5 h | Inventario funcional |
| Configurar bot de Telegram | 1.5 h | Bot conectado a n8n |
| Crear flujo de clasificación de intención | 2 h | Detecta disponibilidad, FAQ, pedido |
| Crear consulta de inventario | 2 h | Responde stock real |
| Crear captura de intención de pedido | 2 h | Guarda datos mínimos |
| Crear flujo de voicechat | 3 h | Demo de voz controlada |
| Pruebas y manejo de errores | 1.5 h | Casos básicos validados |
| Documentación y demo final | 2 h | Brief técnico y límites |
| TOTAL | 18 h | MVP completo y documentado |

# 10. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Intentar vender dentro del bot | Aumenta complejidad y riesgo operativo | Limitar estrictamente a intención de pedido |
| Inventario mal estructurado | Respuestas incorrectas al cliente | Crear campos mínimos obligatorios desde inicio |
| IA inventa stock | Pérdida de confianza del cliente | Obligar consulta al inventario antes de responder |
| Voicechat consume demasiado tiempo | Puede afectar entrega del MVP | Mantenerlo como demo controlada (P1) |
| CRM dentro de 18 horas | Scope creep, MVP incompleto | Dejarlo explícitamente como fase 2 |
| Pedidos incompletos registrados | Seguimiento deficiente del operador | Validar nombre, contacto, producto y cantidad |

# 11. Visión a Futuro

Si el MVP valida el flujo, el sistema puede convertirse en una herramienta operativa para atención, inventario y análisis comercial:

| Fase 1 — MVP | Atención automatizada, consulta de inventario y captura de intención de pedido desde Telegram y voz. |
| --- | --- |
| Fase 2 — CRM Simple | Consolidar pedidos e inventario en un CRM simple con seguimiento estructurado. |
| Fase 3 — Analítica de Demanda | Resúmenes automáticos de demanda: sabores más pedidos, productos más consultados. |
| Fase 4 — Modelo Predictivo | Explorar un modelo categórico para decidir si conviene volver a producir ciertos sabores. |

La visión final es convertir la atención al cliente en una fuente de datos para decidir mejor qué producir, qué promover y cómo responder más rápido.

# 12. Frase de Alcance

"Este MVP no busca cerrar ventas automáticamente. Busca validar una capa de atención automatizada que responda preguntas frecuentes, consulte inventario y capture intención de pedido desde Telegram y voz, dejando datos estructurados para fases posteriores de CRM y análisis."

Preparado el 02 de junio de 2026  ·  Versión 1.0  ·  Estado: Draft